| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 1 |
| La primera semana pensamos en la idea para el proyecto. Algunos integrantes del grupo tenían una idea más o menos parecida y no costó mucho decidirse. Planificamos las tareas que iríamos desarrollando en cada Sprint y así trabajar con las cosas claras.  Empezar con el Product backlog fue un poco costoso ya que ninguno del equipo tenía experiencia en ello.  Quizá nos excedimos con las tareas del sprint 1 ya que no tenemos mucha experiencia con PHP y desarrollar el backend ha costado más tiempo del que pensábamos.  Por otra parte, en el apartado de diseño hemos avanzado bastante.  Para futuras implementaciones ya conocemos cómo hacer el CRUD con PHP y ya no malgastamos tiempo en estar con lo mismo varios días seguidos. En el futuro nos documentaremos mejor. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 2 |
| El Sprint 2 ha ido mejor que el primero, el apartado del backend se desarrolla con más velocidad ahora que tenemos más conocimientos sobre este.  Por otra parte, algunos siguen con el diseño y una vez finalizado empezaremos a implementar los datos de la base de datos mediante consultas, ofreciendo una experiencia más real.  Para el próximo sprint tenemos pensado seguir con el backend e intentar acabar todas las vistas. En el front se empezarán a hacer consultas y mostrar los datos reales por pantalla. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 3 |
| El sprint 3 ha sido parecido al anterior, seguimos con el backend haciendo los cruds para todas las tablas, tenemos muchas tablas y quizá deberíamos haber planeado algo más sencillo.  El diseño también sigue en desarrollo, pero también se están implementando consultas a la base de datos para mostrar datos reales por pantalla.  Para el próximo sprint deberíamos acabar el backend y centrarnos en el front. Comenzar con las sesiones y los perfiles de los usuarios. También hay que seguir con las páginas que aún no hacen consultas a la base de datos. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 4 |
| En el sprint 4 hemos progresado poco porque no habíamos tocado sesiones nunca e implementarlas ha sido algo complicado.  Por lo demás el front sigue en desarrollo, los datos de la base de datos se van viendo por pantalla.  Se ha hecho un login conjunto tanto para clientes como para los entrenadores. Cuando se acabaron las sesiones seguimos con los perfiles de estos para editar los datos personales y consultar los cursos que tienen los entrenadores.  El objetivo principal del siguiente sprint es finalizar todas las funcionalidades principales y empezar con el despliegue, si fuese preciso deberíamos dejar de lado algunas ideas que teníamos al principio y centrarnos en lo básico. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 5** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 5 |
| En el sprint 5 lo hemos pasado un poco mal porque teníamos demasiadas ideas y no hemos podido desarrollarlas en el tiempo que teníamos.  Por lo demás el front sigue en desarrollo, los datos de la base de datos se van viendo por pantalla.  Se ha hecho un login conjunto tanto para clientes como para los entrenadores. Cuando se acabaron las sesiones seguimos con los perfiles de estos para editar los datos personales y consultar los cursos que tienen los entrenadores.  El objetivo principal del siguiente sprint es finalizar todas las funcionalidades principales y empezar con el despliegue, si fuese preciso deberíamos dejar de lado algunas ideas que teníamos al principio y centrarnos en lo básico. | |