| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 1 |
| La primera semana pensamos en la idea para el proyecto. Algunos integrantes del grupo tenían una idea más o menos parecida y no costó mucho decidirse. Planificamos las tareas que iríamos desarrollando en cada Sprint y así trabajar con las cosas claras.  Empezar con el Product backlog fue un poco costoso ya que ninguno del equipo tenía experiencia en ello.  Quizá nos excedimos con las tareas del sprint 1 ya que no tenemos mucha experiencia con PHP y desarrollar el backend ha costado más tiempo del que pensábamos.  Por otra parte, en el apartado de diseño hemos avanzado bastante.  Para futuras implementaciones ya conocemos cómo hacer el CRUD con PHP y ya no malgastamos tiempo en estar con lo mismo varios días seguidos. En el futuro nos documentaremos mejor. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 2 |
| El Sprint 2 ha ido mejor que el primero, el apartado del backend se desarrolla con más velocidad ahora que tenemos más conocimientos sobre este.  Por otra parte, algunos siguen con el diseño y una vez finalizado empezaremos a implementar los datos de la base de datos mediante consultas, ofreciendo una experiencia más real.  Para el próximo sprint tenemos pensado seguir con el backend e intentar acabar todas las vistas. En el front se empezarán a hacer consultas y mostrar los datos reales por pantalla. | |