| **Sprint** | |
| --- | --- |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  **SPRINT 1** |
| **Desde: 15/01/24 Hasta: 19/1/24**  **- Componer guía de estilos**  **- Creación de wireframe y plantilla en Figma**  **- Creación del product backlog**  **- Página principal:** Inicio y bienvenida  **- Página principal:** Inicio de sesión y registro (no acabado)  **- Base de datos:** Creación de Base de datos **en MYSQL**  **- Base de datos:** Introducción de datos mínimos para comprobar el funcionamiento  **- Página de login**: Creación de login  **- CRUD para los clientes:** (faltan funcionalidades) | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 19/01/2024**  **Hora: 10:00** | |
| **Scrum Master: Sergio Castillo** | |

| **Sprint** | |
| --- | --- |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  **SPRINT 2** |
| **Desde: 22/01/24 Hasta: 26/1/24**   * **Diseño del Header y Footer** * **Creación de la página de login y registro** * **CRUD clientes acabado** * **CRUD de valoraciones, entrenadores y ejercicios** * **Visualizar y gestionar los ejercicios de un entrenamiento** * **Creación de web en html y css**: Pérdida de peso(acabado),panel de control(empezado). * **Añadido de funcionalidad de preguntas frecuentes** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 26/01/2024**  **Hora: 10:20** | |
| **Scrum Master: Sergio Castillo** | |

| **Sprint** | |
| --- | --- |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  **SPRINT 3** |
| **Desde: 29/01/24 Hasta: 2/2/24**   * **Creación de web en html y css**: Pérdida de peso(acabado), panel de control(acabado), entrenador (acabado). * **Validación de datos de los formularios** * **Actualizacion de datos de la pagina según la BBDD** * **CRUD de entrenamientos** * **Ejercicios están dentro de entrenamientos y se pueden gestionar desde ahí** * **Actualización de la página según el entrenador** * **Optimización de medias queries** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 2/2/2024** | |
| **Scrum Master: Sergio Castillo** | |

| **Sprint** | |
| --- | --- |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  **SPRINT 4** |
| **Desde: 5/02/24 Hasta: 9/02/24**   * **Organización general del proyecto** * **Penpot acabado** * **Pasarela de pago acabada (vista)** * **Selección del login según tipo de usuario** * **Mostrar cursos para poder suscribirse** * **Validación de datos de los formularios** * **Actualizacion de datos de la pagina según la BBDD** * **Acabar administrador/backend** * **Perfil de entrenadores/clientes** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 09/02/2024** | |
| **Scrum Master: Sergio Castillo** | |

| **Sprint** | |
| --- | --- |
| **Nº: 5** | **Objetivo:**  **SPRINT 5** |
| **Desde: 12/02/23 Hasta: 14/02/24**   * **Acabadas páginas (estructura y diseño)** * **Página cursos para los clientes** * **Crear cursos desde el perfil del entrenador** * **Validar formulario registro** * **Crear instancia AWS** * **Despliegue de web a servidor** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: En proceso** | |
| **Scrum Master: Sergio Castillo** | |